长治市屯留区交通运输局文件

屯交字〔2025〕21号               签发人：邢志刚

长治市屯留区交通运输局

关于开展公路工程勘察设计单位信用评价的报告

长治市交通运输局:

依据《长治市交通运输局关于开展公路工程勘察设计单位信用评价试点工作的通知》（长交建管(2024〕277号），长治市屯留区交通运输局作为试点单位，组织有关部门，对2024年在我区参与勘察设计的单位进行信用评价，现已完成所有评价。

特此报告

长治市屯留区交通运输局

2025年1月22日

长治市屯留区交通运输局办公室 	         2025年1月22日印发

信用评价报告

依据《长治市交通运输局关于开展公路工程勘察设计单位信用评价试点工作的通知》（长交建管(2024〕277号），我区交通局作为试点单位，对2024年在我区参与设计的单位进行信用评价。

- 参与评价企业的基本信息

- 山西宏博勘察设计咨询有限公司

- 1.1企业名称：山西宏博勘察设计咨询有限公司

- 1.2企业统一社会信用代码：91141100092622738C

- 1.3注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街529号清控创新基地A座1408F室

- 1.4成立时间：2014年02月24日

- 长治市智诚路桥勘察设计咨询有限公司

- 2.1企业名称：长治市智诚路桥勘察设计咨询有限公司2.2企业统一社会信用代码：911404005635867974

- 2.3注册地址：长治市城区桃花街5号

- 2.4成立时间：2010年11月16日

- 涉及信用评价项目的概况

- 长治市屯留区县道常（金）庙（上）线张贤至丰宜段（丰宜镇通三级）改造工程

- 1.1项目名称：长治市屯留区县道常（金）庙（上）线张贤至丰宜段（丰宜镇通三级）改造工程

- 1.2项目概况：本项目在旧路的基础上进行拓宽改造，为改建工程。项目起点位于李高乡张贤村接S228黄龙线，起点桩号K14+229，自东向西途径河北店村、东庄村、杜村、东夏旺村、西夏旺村、高川村、里河村、洼沟村，终点位于丰宜村东大门，终点桩号K27+849，路线全长13.620km，路线长13.62公里。全线采用三级公路技术标准，设计速度为30Km/h，一般路段路基宽度7.5m，过村段≥7.5m的路段采用原路宽度7.5～20m不等，全线路面结构为沥青混凝土，桥涵设计荷载等级为公路-Ⅱ级。主要建设内容包括：路基、路面、排水、防护、涵洞、平面交叉、交通安全设施等。

- 1.3项目实施进度：山西宏博勘察设计咨询有限公司于2023年10月12日中标，2023年10月13日与我单位签订设计合同，工期7日历天，于2023年10月20日提交长治市屯留区县道常（金）庙（上）线张贤至丰宜段（丰宜镇通三级）改造工程施工图设计图纸。

- 长治市屯留区产业路王余线-东邓、乡道余小线（余富-小常村段）路面改造工程

- 2.1项目名称：长治市屯留区产业路王余线-东邓、乡道余小线（余富-小常村段）路面改造工程

- 2.2项目概况：本项目路线全长5.368km，其中产业路王余线-东邓长度0.6km，路基宽度6.5m;乡道余小线(余富-小常村段)长度4.768km，路基宽度4.5-5.1m。全线参照四级公路技术标准，设计速度为15km/h，路面结构为沥青混凝土，建设内容为路基、路面、平面交叉及交通安全设施工程。

- 2.3项目实施进度：长治市智诚路桥勘察设计咨询有限公司于2024年7月提交长治市屯留区产业路王余线-东邓、乡道余小线（余富-小常村段）路面改造工程施工图设计图纸。

- 长治市屯留区较大人口规模自然村通硬化路项目（环湖旅游路-司徒村线）

- 3.1项目名称：长治市屯留区较大人口规模自然村通硬化路项目（环湖旅游路-司徒村线）

- 3.2项目概况：本项目路线全长0.192km，建设内容包含路基、路面。

- 3.3项目实施进度：长治市智诚路桥勘察设计咨询有限公司于2024年5月提交长治市屯留区较大人口规模自然村通硬化路项目（环湖旅游路-司徒村线）施工图设计图纸。

- 信用评价

- 依据《长治市交通运输局关于开展公路工程勘察设计单位信用评价试点工作的通知》（长交建管(2024〕277号）省交通运输厅《公路设计企业信用评价实施细则(试行)》(晋交建管发(2014)509号)。

- 投标行为

- 1.1严重失信行为

- 1.2其他失信行为

- 履约行为

- 2.1严重失信行为

- 2.2人员到位

- 2.3进度管理

- 2.4成果质量

- 2.5其他失信行为

- 其他行为

- 3.1严重失信行为

- 3.2其他失信行为。

- 评价结果

- 通过对山西宏博勘察设计咨询有限公司、长治市智诚路桥勘察设计咨询有限公司《2024年度公路水运工程设计企业信用评价》、《2024年度公路水运工程设计人员信用评价》，对该企业的信用评价结果为：

- 山西宏博勘察设计咨询有限公司信用良好，经济效益高，经营管理能力较强，已形成一套科学的管理体系和方法，发展前景广阔，总评得分100分，信用等级为AA级。

- 2、长治市智诚路桥勘察设计咨询有限公司信用良好，经济效益高，经营管理能力较强，已形成一套科学的管理体系和方法，发展前景广阔，总评得分100分，信用等级为AA级。希望上述企业进一步完善、强化内部管理机制，提高职工素质，优化服务质量，加速内部设施设备改造，为建成一个现代化的新型、高效益的社会主义企业而努力。